ООО «Троя и К»

УТВЕРЖДЕН

ТСС.П2-ЛУ

Автоматизированная информационная система «Сеть складов „Троя и К»»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ

ТСС.П2

2026

содержание

1	Общие положения	4

1.1	Наименование и условное обозначение АС	4

1.2	Перечень документов по организации проектирования	4

1.3	Заказчик и исполнитель работы	4

1.4	Назначение, цели и основные задачи АС	4

1.4.1	Назначение АС	4

1.4.2	Цель создания АС	5

2	Описание процесса деятельности	6

3	Основные технические решения	7

3.1	Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы, подсистем	7

3.2	Решения по взаимосвязям АС со смежными системами, обеспечению ее совместимости	7

3.3	Решения по режимам функционирования, диагностированию работы системы	7

3.4	Решения по численности, квалификации и функциям персонала АС, режимам его работы, порядку взаимодействия	7

3.5	Сведения об обеспечении заданных в техническом задании (ТЗ) потребительских характеристик системы (подсистем), определяющих ее качество	8

3.6	Состав функций, комплексов задач (задач) реализуемых системой (подсистемой)	8

3.7	Решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте	8

3.8	Решения по составу информации, объему, способам ее организации, видам машинных носителей, входным и выходным документам и сообщениям, последовательности обработки информации и другим компонентам	8

3.9	Решения по составу программных средств, языкам деятельности, алгоритмам процедур и операций и методам их реализации	9

4	Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	10

4.1	Мероприятия по приведению информации к виду, пригодному для обработки на ЭВМ	10

4.2	Мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала	10

4.3	Мероприятия по созданию необходимых подразделений и рабочих мест	10

4.4	Мероприятия по изменению объекта автоматизации	10

4.5	Другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемых АС	10

Приложение	11

Общие положения

  - Наименование и условное обозначение АС

Наименование системы — «Автоматизированная информационная система «Сеть складов «Троя и К»».

Условное обозначение системы — «АИС «Сеть складов»».

  - Перечень документов по организации проектирования

Основанием для проведения работ по организации проектирования являются:

частное техническое задание на развитие Системы;

договор на выполнение работ по развитию Системы № 27-СС/2026 от 15.07.2026;

календарный план производства работ по развитию Системы (представлен в разделе 5 частного технического задания (далее — ЧТЗ)).

  - Заказчик и исполнитель работы

Заказчик работы — ООО «Троя и К».

Адрес Заказчика — 214000, г. Смоленск, ул. Складская, д. 12.

Исполнитель работы — ООО «СофтКрафт».

Юридический адрес: 214012, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, офис 301.

Фактический адрес: совпадает с юридическим.

Назначение, цели и основные задачи АС

Назначение АС

АС предназначена для автоматизации деятельности по учёту и управлению товарными запасами в сети складов ООО «Троя и К» и для формирования сводной отчётности и планирования пополнения запасов на уровне сети складов в целом.

По видам автоматизированных систем АС относится к информационно-справочным (учётным) системам класса АСУ.

Цель создания АС

Целями развития Системы являются:

подключение всех складов сети Заказчика к единому информационному пространству;

сокращение времени формирования сводной отчётности по сети складов;

снижение уровня неликвидных и избыточных запасов;

сокращение случаев дефицита товара на складах сети.

Значения целевых показателей приведены в 2.2 ЧТЗ.

Описание процесса деятельности

До внедрения Системы учёт товародвижения ведётся автономно на каждом складе сети средствами ППО «СкладМастер»: кладовщик регистрирует приёмку, отгрузку, перемещение и инвентаризацию товара в локальной базе данных своего склада. Свод остатков по сети складов и решения о перераспределении товара между складами менеджеры выполняют вручную, запрашивая выгрузки с каждого склада и сопоставляя их в электронных таблицах, что занимает от одного до трёх рабочих дней и не позволяет оперативно реагировать на дефицит или избыток товара на конкретном складе.

После внедрения Системы данные с каждого подключённого склада поступают в центральное хранилище автоматически (см. 4.1.3 ЧТЗ), и менеджер сети получает сводные остатки, отчёты об оборачиваемости и рекомендации по перераспределению товара и заказу поставщикам непосредственно в веб-интерфейсе Системы, без обращения к каждому складу отдельно. Первичный учёт на складе — приёмка, отгрузка, перемещение, инвентаризация — по-прежнему выполняется средствами ППО «СкладМастер» и Системой не автоматизируется.

Основные технические решения

Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы, подсистем

Система состоит из четырёх подсистем:

- Подсистема сбора и консолидации данных.

- Подсистема сводной отчётности и аналитики.

- Подсистема планирования пополнения запасов.

- Подсистема администрирования.

Состав и назначение подсистем приведены в 4.1.2 ЧТЗ.

Связь между подсистемами реализуется в пределах единого серверного приложения; связь с ППО «СкладМастер» на складах сети реализуется по протоколу REST API с резервным файловым обменом CSV/XML (см. 4.1.3 ЧТЗ).

Решения по взаимосвязям АС со смежными системами, обеспечению ее совместимости

Система взаимодействует с ППО «СкладМастер», установленным на каждом складе сети, и с типовыми конфигурациями «1С:Предприятие», используемыми Заказчиком для бухгалтерского учёта. Состав и направления информационных потоков приведены в приложении Б к ЧТЗ. Совместимость обеспечивается использованием единых справочников номенклатуры и мест хранения.

Решения по режимам функционирования, диагностированию работы системы

Система функционирует в круглосуточном режиме с ежедневным техническим обслуживанием не более 30 минут. Обмен данными со складами сети выполняется не реже одного раза в час. Работоспособность серверных компонентов и своевременность получения данных со складов контролируются автоматически с уведомлением администратора Системы о сбоях (см. 4.1.5, 4.1.6 ЧТЗ).

Решения по численности, квалификации и функциям персонала АС, режимам его работы, порядку взаимодействия

В Системе предусмотрены три роли пользователей: администратор Системы (управление учётными записями и мониторинг работоспособности), менеджер сети (формирование сводной отчётности и рекомендаций по пополнению) и руководитель (просмотр сводной отчётности). Численность пользователей — не более пяти человек центрального аппарата, без учёта персонала складов, работающего с ППО «СкладМастер» (см. 4.4.1 ЧТЗ).

Сведения об обеспечении заданных в техническом задании (ТЗ) потребительских характеристик системы (подсистем), определяющих ее качество

Коэффициент готовности серверной части Системы обеспечивается на уровне не менее 0,999 за счёт резервирования критически важных компонентов, регулярного резервного копирования базы данных (ежедневно, с хранением копий не менее 30 суток) и мер, перечисленных в 4.4.3 ЧТЗ.

Состав функций, задач/комплексов задач, реализуемых системой (подсистемой)

Система реализует следующие функции:

приём и консолидация выгрузок данных о товародвижении со всех подключённых складов сети;

формирование сводных отчётов об остатках, оборачиваемости, недостачах и пересортице в разрезе складов и сети в целом;

формирование рекомендаций по перераспределению товара между складами и заказу товара у поставщиков;

администрирование учётных записей пользователей и ролей доступа, ведение журнала действий пользователей.

Решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте

Серверная часть Системы размещается на технических средствах Заказчика (виртуальный или физический сервер под управлением Ubuntu Server 22.04 LTS или выше) в серверном помещении центрального офиса Заказчика. Клиентская часть не требует установки — используется веб-браузер на рабочих местах пользователей (см. 4.3.4, 4.3.5 ЧТЗ).

Решения по составу информации, объему, способам ее организации, видам машинных носителей, входным и выходным документам и сообщениям, последовательности обработки информации и другим компонентам

Данные организуются в реляционной базе данных под управлением СУБД PostgreSQL (версия 15 или выше). Состав данных включает справочники (номенклатура, склады, контрагенты, пользователи) и транзакционные данные (консолидированные документы приёмки, отгрузки, перемещения, инвентаризации). Ожидаемый объём данных — не более 50 ГБ в течение первого года эксплуатации с учётом подключения всех складов сети (см. 4.3.2 ЧТЗ).

Решения по составу программных средств, языкам деятельности, алгоритмам процедур и операций и методам их реализации

Серверная часть Системы разрабатывается на платформе .NET 8 (C#) с использованием СУБД PostgreSQL. Клиентская часть реализуется в виде веб-приложения, работающего в браузерах Google Chrome, Яндекс.Браузер, Microsoft Edge актуальных версий. Обмен данными с ППО «СкладМастер» выполняется по протоколу REST API в формате JSON, с резервным файловым обменом в форматах CSV и XML (см. 4.3.4 ЧТЗ).

Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

В настоящем разделе приведён план мероприятий по подготовке складов сети к подключению к Системе.

Мероприятия по приведению информации к виду, пригодному для обработки на ЭВМ

Перед подключением очередного склада к Системе Заказчик приводит справочники номенклатуры и мест хранения этого склада в соответствие с единым справочником сети, а Подрядчик выполняет перенос накопленных в ППО «СкладМастер» данных об остатках в центральное хранилище Системы.

Мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала

Подрядчик проводит обучение менеджеров сети и администратора Системы работе с веб-интерфейсом Системы. Обучение кладовщиков и менеджеров отдельных складов не требуется, поскольку порядок работы с ППО «СкладМастер» не изменяется.

Мероприятия по созданию необходимых подразделений и рабочих мест

Заказчик назначает администратора Системы из числа сотрудников ИТ-подразделения и определяет ответственного представителя для организации работ по развитию Системы (см. 6.1 ЧТЗ). Создание новых подразделений не требуется.

Мероприятия по изменению объекта автоматизации

На каждом подключаемом складе устанавливается или обновляется ППО «СкладМастер» до версии, поддерживающей обмен данными по REST API. Иные изменения объекта автоматизации не требуются.

Другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемых АС

Иные мероприятия не предусмотрены.

- Приложение

В приложение к настоящей пояснительной записке включён перечень складов сети ООО «Троя и К», подлежащих подключению к Системе в рамках развития (соответствует приложению А к ЧТЗ), и схема информационного взаимодействия компонентов Системы (соответствует приложению Б к ЧТЗ).

Таблица — Перечень складов, подключаемых к Системе в рамках развития

| № | Наименование склада | Адрес | Срок подключения / статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склад «Смоленск-Центральный» | г. Смоленск, ул. Складская, д. 12 | Подключён (первая очередь) |
| 2 | Склад «Смоленск-Южный» | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 44 | Подключён (первая очередь) |
| 3 | Склад «Вязьма» | г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 7 | Подключён (первая очередь) |
| 4 | Склад «Рославль» | г. Рославль, ул. Заводская, д. 3 | Подключён (первая очередь) |
| 5 | Склад «Ярцево» | г. Ярцево, ул. Октябрьская, д. 19 | Подключён (первая очередь) |
| 6 | Склад «Гагарин» | г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 15 | до 30.11.2026 |
| 7 | Склад «Дорогобуж» | г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 22 | до 30.11.2026 |
| 8 | Склад «Сафоново» | г. Сафоново, ул. Ленина, д. 8 | до 15.12.2026 |
| 9 | Склад «Десногорск» | г. Десногорск, 2-й микрорайон, д. 5 | до 15.12.2026 |
| 10 | Склад «Рудня» | г. Рудня, ул. Киреева, д. 11 | до 31.12.2026 |
| 11 | Склад «Починок» | г. Починок, ул. Советская, д. 6 | до 31.12.2026 |
| 12 | Склад «Велиж» | г. Велиж, ул. Комсомольская, д. 9 | до 31.01.2027 |
| 13 | Склад «Демидов» | г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 14 | до 31.01.2027 |
| 14 | Склад «Красный» | пгт Красный, ул. Свердлова, д. 2 | до 31.01.2027 |
| 15 | Склад «Духовщина» | г. Духовщина, ул. Советская, д. 18 | до 15.02.2027 |
| 16 | Склад «Монастырщина» | пгт Монастырщина, ул. Лидова, д. 4 | до 15.02.2027 |
| 17 | Склад «Шумячи» | пгт Шумячи, ул. Первомайская, д. 10 | до 28.02.2027 |
| 18 | Склад «Хиславичи» | пгт Хиславичи, ул. Советская, д. 21 | до 28.02.2027 |

Рисунок — Схема информационного взаимодействия компонентов Системы

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стр.) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | Замененных | новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

СОСТАВИЛИ

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |